## Slide 1: ООО «БФА-Монолит» г. Санкт-Петербург
ПРИМЕРЫ ВСКРЫТИЯ РЕЗЕРВОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Строительство жилых и нежилых зданий
«Оптимизация производства работ по укладке плитки на объекте «Автограф в центре»
Пилотный
поток:
Процесс укладки плитки на предприятии сократился на 30%
Основной результат:
Основные мероприятия:
Показатели пилотного потока:
ВЫРАБОТКА, тыс.руб/чел.день
0,83*10^-3
1,19^10-3
+43%
Было
Стало
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ, дни
2,95
2,06
-30%
Было
Стало
ВПП, дни
20
14
-30%
Было
Стало
Внедрение структурированного статистического анализа запасов, используемых при проведении отделочных работ (ABC-анализ), определение категорий запасов. Установка нормативов запасов на проектах по категориям. Организация адресного хранения.
Внедрение системы планирования работ на этажах, с доступом для мастеров СМР, тех. надзора и вышестоящего руководства. В результате время планирования работ сокращено с 540 минут до 60 минут.
Организация зон хранения инструмента для ИТР.
Разработан регламент работы кладовщика, исключающий ошибки при приеме и выдаче материалов.
Notes: Описание примера вскрытия резервов: *Контактная информация: Слиньков Александр; +79312409850; *Срок реализации проекта: с мая 2022 по сентябрь 2022, результаты за 5 мес. работы
*Краткая информация о предприятии:
Режим работы предприятия/потока – 1 сменный режим работы (по 12 часов, без выходных)
Численность сотрудников в потоке в смену – 6-8 человек
Причина открытия проекта именно в этом потоке – большое количество ручного труда, заказчики требуют ускорения процесса
Краткая справка о продукте:
Оптимизация производства работ по укладке плитки.
-Объем в выручке – 16%
Информация о проекте:
Проблема 1:
Частая утеря материалов и инструмента на производственной площадке
Решение:
-Проведение инвентаризации
-Внедрение адресного хранение
-Разработка системы списания матери
-Разработка регламента работы кладовщика
Результат:
Произведена инвентаризация 50% материалов и 100% инструмента.
30% и 100% инструмента материалов занесено в систему учета.
Проблема 2:
Отсутствие актуальной информации у менеджмента для принятия решений. Длительные совещания.
Решение:
Время планирования работ сокращено с 540 минут до 60 минут.
Проблема 3:
Длительный процесс приемки плитки в сан. узле.
Пропуски недочетов со стороны ОТК.
Решение:
Снижение количества пропущенного брака на 15%.
Проблема 4:
Брак:
А)по причине сколов и царапин на плитке.
Б) укладки теплого пола, обнаруживающийся только на стадии приёмки квартиры дольщиком. Решение:
Сокращение брака
А)по причине сколов и царапин на плитке – на 15%
Б) укладки теплого пола, обнаруживающийся только на стадии приёмки квартиры дольщиком – на 20%

## Slide 2
Строительство жилых и нежилых зданий
Оптимизация производства работ по укладке плитки на объекте «Автограф в центре»
Пилотный поток:
Сокращение времени протекания процесса на 6 дней. Увеличение выработки в потоке на 43%
Основной результат:
Показатели пилотного потока:
ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ
+43% выработка
-30%
оборачиваемость запасов
-30%
время протекания процесса
ООО «БФА-Монолит» г. Санкт-Петербург
Внедрение структурированного статистического анализа запасов, используемых при проведении отделочных работ (ABC-анализ), определение категорий запасов. Установка нормативов запасов на проектах по категориям. Организация адресного хранения.
Внедрение системы планирования работ на этажах, с доступом для мастеров СМР, тех. надзора и вышестоящего руководства. В результате время планирования работ сокращено с 540 минут до 60 минут.
Организация зон хранения инструмента для ИТР.
Разработан регламент работы кладовщика, исключающий ошибки при приеме и выдаче материалов.
Notes: Описание примера вскрытия резервов: *Контактная информация: Слиньков Александр; +79312409850; *Срок реализации проекта: с мая 2022 по сентябрь 2022, результаты за 5 мес. работы
*Краткая информация о предприятии:
Режим работы предприятия/потока – 1 сменный режим работы (по 12 часов, без выходных)
Численность сотрудников в потоке в смену – 6-8 человек
Причина открытия проекта именно в этом потоке – большое количество ручного труда, заказчики требуют ускорения процесса
Краткая справка о продукте:
Оптимизация производства работ по укладке плитки.
-Объем в выручке – 16%
Информация о проекте:
Проблема 1:
Частая утеря материалов и инструмента на производственной площадке
Решение:
-Проведение инвентаризации
-Внедрение адресного хранение
-Разработка системы списания матери
-Разработка регламента работы кладовщика
Результат:
Произведена инвентаризация 50% материалов и 100% инструмента.
30% и 100% инструмента материалов занесено в систему учета.
Проблема 2:
Отсутствие актуальной информации у менеджмента для принятия решений. Длительные совещания.
Решение:
Время планирования работ сокращено с 540 минут до 60 минут.
Проблема 3:
Длительный процесс приемки плитки в сан. узле.
Пропуски недочетов со стороны ОТК.
Решение:
Снижение количества пропущенного брака на 15%.
Проблема 4:
Брак:
А)по причине сколов и царапин на плитке.
Б) укладки теплого пола, обнаруживающийся только на стадии приёмки квартиры дольщиком. Решение:
Сокращение брака
А)по причине сколов и царапин на плитке – на 15%
Б) укладки теплого пола, обнаруживающийся только на стадии приёмки квартиры дольщиком – на 20%